АДМИНИСТРАЦИЯ ДАРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДАРОВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 06.02.2025 | № | 48 |
| --- | --- | --- |

пгт Даровской

О внесении изменений в постановление администрации

Даровского городского поселения Даровского района

Кировской области от 25.09.2019 № 385

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Даровское городское поселение Даровского района Кировской области, утвержденного постановлением администрации Даровского городского поселения Даровского района Кировской области от 30.08.2013 № 143 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Даровское городское поселение Даровского района Кировской области», руководствуясь Законом Кировской области от 15.12.2023 № 228-ЗО «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Даровского городского поселения Даровского района Кировской области от 25.09.2019 № 385 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Даровского городского поселения Даровского района Кировской области на 2020-2025 годы» (далее – Программа) (в редакции) следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления слова «на 2020-2025 годы» заменить словами «на 2020-2027 годы».

1.2. В пункте 1 Постановления слова «на 2020-2025 годы» заменить словами «на 2020-2027 годы».

1.3. В заготовке Программы, утвержденной Постановлением, слова «на 2020-2025 годы» заменить словами «на 2020-2027 годы».

1.4. В тексте Программы, утвержденной Постановлением, слова «на 2020-2025 годы» заменить словами «на 2020-2027 годы».

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава администрации

Даровского городского поселения    Л.В. Шураков

Приложение № 1

к Программе

| № п/п | Перечень мероприятий |  |  |  | обоснование |  |  |  | Срок исполнения | Стоимость работ тыс. руб. |  | Источник финансирования тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Электроэнергия по обеспечению работы насосной станции |  |  |  |  |  |  |  | 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 | 65,0 70,0 70,0 105,548 160,00 160,00 160,00 |  | Местный бюджет-790,548 |
| 2 | Кредиторская задолженность |  |  |  |  |  |  |  | 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 | 5,404 0,9 2,2 19,76 6,821 5,0 0 |  | Местный бюджет-40,085 |
| 3. | Забор анализов воды по канализационным стокам |  |  |  |  |  |  |  | 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 | 53,16 66,072 63,73 69,967 106,969 138,000 138,000 |  | Местный бюджет 635,898 |
| 4. | Услуги по размещению информации в газете |  |  |  |  |  |  |  | 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 | 3,250 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 |  | Местный бюджет 13,25 |
| 5. | Налог на имущество |  |  |  |  |  |  |  | 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 | 2,0 2,0 0 0 0 0 |  | Местный бюджет 4,0 |
| 6 | Услуги по обслуживанию системы водоотведения (аукцион) |  |  |  |  |  |  |  | 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 | 128,1 366,6 200,0 252,2 300,000 300,000 300,000 |  | Местный бюджет 1846,9 |
| 7 | Работы по ремонту имущества поселения |  |  |  |  |  |  |  | 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 | 5,0 5,0 0 0 0 0 |  | Местный бюджет 10,0 |
| 8. | Земельный налог |  |  |  |  |  |  |  | 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 | 5,699 4,221 0,963 1,605 1,7 1,7 1,7 |  | Местный бюджет 17,588 |
| 9 | Услуги по постановке очистных сооружений системы водоотведения на реестровый учет |  |  |  |  |  |  |  | 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 | 1,9 0 0 0 0 0 |  | Местный бюджет 1,9 |
| 10 | Плата за загрязнение окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  | 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 | 0 0 0 0 284,300 0 0 |  | Местный бюджет 284,300 |
| 11 | Программа ПЭК |  |  |  |  |  |  |  | 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 | 0 0 0 0 13,541 0 0 |  | Местный бюджет 13,541 |
| 12 | Программа по инвентаризации |  |  |  |  |  |  |  | 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 | 0 0 0 0 22,490 0 0 |  | Местный бюджет 22,490 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3680,5 |  | 3680,5 |
| Капитальный ремонт общедомового имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Выплаты взносов на капитальный ремонт общедомового имущества |  |  |  |  |  |  | 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 | 72,0 52,518 58,65 85,7798 69,000 69,000 69,000 | Местный бюджет 475,9478 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 475,9478 |  | 475,9478 |
| 1. |  |  |  | Иные межбюджетные трансферты по передаче части полномочий по вопросам организации в границах поселения водоснабжения населения |  |  |  |  | 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 | 0,13 0,141 0,43 0,164 0,510 0,550 0,550 |  | Местный бюджет 2,475 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,475 |  | 2,475 |
| 1. |  |  | Исполнение решения суда |  |  |  |  |  | 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 | 0,00 0,0 0,0 73,510 0,0 0,0 |  | Местный бюджет 73,510 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,510 |  | 73,510 |
| Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4232,4328 |  | 4232,4328 |

______